СОГЛАСЕН

 Городской прокурор

 старший советник юстиции

 А.А. Антонов

 « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ

для размещения в СМИ

 Городской прокуратурой в рамках надзора за исполнением законодательства о контрактной системе в сфере закупок проведена проверка соблюдения требований закона при выполнении работ по модернизации внутриквартальных сетей теплоснабжения в г. Карабаново.

 Проверка показала, что 26 мая 2022 года администрацией г. Карабаново с ООО «СТРОЙТЕХ» (Московская область) по результатам проведенных торгов заключен муниципальный контракт на выполнение вышеуказанных работ со сроком исполнения до 15 августа 2022 года.

 Согласно условиям муниципального контракта органом местного самоуправления в пользу подрядной организации перечислен аванс в размере более семисот тысяч рублей.

 Вместе с тем к выполнению работ подрядная организация так и не приступила, выплаченный аванс не возвратила.

 Контракт с подрядчиком администрацией был расторгнут в одностороннем порядке.

 На основании обращения администрации города Карабаново 23 августа 2022 года решением УФАС по Владимирской области ООО «СТРОЙТЕХ» включено в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года, по причине неисполнения обязательств по контракту.

 06.12.2022 года городской прокуратурой материалы проверки по факту нарушений должностными лицами ООО «СТРОЙТЕХ» законодательства о контрактной системе в сфере закупок в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в ОМВД России по Александровскому району для решения вопроса об уголовном преследовании генерального директора юридического лица по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Старший помощник Александровского

городского прокурора А.А. Фетисов