| # АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТРУНИНО АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| # От 06.03.2020 | # № 149 |

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации г. Струнино №31 от 29.01.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Струнино».

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г.  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 г. № 164 «О порядке разработки формирования, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области»  (в редакции от 07.06.2018 г.), постановлением администрации города Струнино от 26.09.2018 г. № 540а «Об утверждении порядка, разработки, реализации и оценки эффективности программ города Струнино», решением совета народных депутатов города Струнино от 03.12.2019 г. № 60 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Струнино на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов», с целью повышения эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения города, обеспечения потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных  услугах,               п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Струнино №31 от 29.01.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Струнино», изложив в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «УЖН».

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Струнино.

Глава местной администрации                                                            О.И. Бояркова

Приложение  №1

к постановлению

№ 149 от 06.03.2020

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Струнино»

Паспорт муниципальной программы

| 1.Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Струнино» |
| --- | --- |
| 2.Основание для разработки муниципальной программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ. |
| 3. Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация города Струнино |
| 4.Основная цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования город Струнино |
| 5.Основные задачи муниципальной программы | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения города; Обеспечение потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах |
| 6. Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация города Струнино, отдел ЖКХ МУ «УЖН», ОАО «СТВК» |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2022 годы |
| 8. Индикаторы достижения цели муниципальной программы | - Повышение качества коммунальных услуг; - Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - Улучшение экологической ситуации на территории города; - Увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры |
| 9. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источниками финансирования Программы являются: средства областного бюджета – 0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб. средства местного бюджета – 0 тыс. руб., из них по годам: 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб. Итого за весь период реализации программы: 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб. |
| Подпрограммы программы | Не выделяются |

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Струнино на период 2019-2022 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование проблемы | Анализ причин ее возникновения, обоснование целесообразности и необходимости решения на муниципальном уровне | Наименование соответствующей цели муниципальной программы | Наименование задачи муниципального заказчика, достижению которой способствует данная муниципальная программа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Превышение нормативных потерь энергоресурсов | Высокий процент износа сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Обеспечение надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества | Повышение качества предоставления коммунальных услуг |

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно - коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Износ основных фондов организаций ЖКХ составляет более 75% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. До настоящего времени не создан реальный механизм стимулирования ресурсосбережения, а также привлечения инвестиций в данную отрасль.

Из-за ветхости коммуникационных (инженерных) сетей значительно превышены нормативы потери энергоресурсов.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммуникаций энергетики почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 – 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накапливанию недоремонтов и падению надежности инженерных сетей.

Серьезную проблему  представляет ветхий жилой фонд.  В городе Струнино  более 28200,26 кв.м. жилья относятся к категории ветхого.

Состояние коммунального хозяйства характеризуется дотационностью отрасли и неудовлетворительным финансовым положением, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов. Жилищно-коммунальные предприятия  не имеют серьезных экономических стимулов оптимизации структуры тарифов, снижения нерациональных затрат материально-технических ресурсов.

Все это свидетельствует о наличии в отрасли острой потребности в  Программе и  координированных  действиях.

Повышение эффективности работы ЖКХ, в первую очередь, связано с переводом отрасли  на режим безубыточного функционирования, переводом  к 100 % оплате потребителями услуг. Сегодня доля платежей населения города Струнино по предоставлению жилищно-коммунальных услуг составляет  100%.

Большинство проектов модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры потенциально являются коммерчески привлекательными, имеют относительно короткие сроки окупаемости. Создание условий для притока частных инвестиций могло бы кардинально изменить финансовое положение отрасли.

Цели и задачи настоящей Программы определяются исходя из необходимости оптимального сочетания долгосрочных целей социально – экономического развития жилищно-коммунального хозяйства города Струнино  с постановкой задач реально выполнимых в период 2019-2022 годах.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

1. комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы;

2. повышение устойчивости  и надежности  функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения,

3. улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат,

4 . повышение уровня благоустройства города Струнино;

5. определение количества и стоимости строительства и (или) реконструкции инженерных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

- финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса путем доведения тарифов до экономически обоснованного уровня и   субсидированию малообеспеченных семей;

- формирование инвестиционной привлекательности  коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования, экономически заинтересовывающих их в сокращении затрат и ресурсов, развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

- обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации коммунального комплекса как путем предоставления  бюджетных средств, в основном, на возвратной основе, так и формирование финансовых инструментов  предоставления  гарантий  по привлекаемым инвестициям.

- определение стоимости строительства объектов инженерно-технического обеспечения для жилой застройки по укрупненным показателям и модернизации существующего инженерно-технологического оборудования и сетей.

Раздел 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Срок реализации муниципальной программы | Этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации этапов муниципальной программы | Непосредственные результаты реализации этапа муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019-2022 годы | этапы не выделяются | 2019-2022 годы | Показатели по индикаторам |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего |
| Цель муниципальной программы: обеспечение надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры путем их модернизации, внедрение ресурсоэнергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кровли и несущих стен водозаборного сооружения по ул. Зеленая |  | 2020 год | отдел ЖКХ МУ «УЖН», ОАО «СТВК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ

И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОАО «Струнинский тепловодоканал» обслуживает  комплекс сооружений, позволяющих осуществлять подачу питьевой воды и проводить  очистку сточных вод. Протяженность водопроводных сетей, находящихся на обслуживании данного предприятия составляет 46,3 километров. Предприятие имеет 3 водозабора, 2 скважины,  2 насосные станции.

Оборудование системы  и сетей водоснабжения города Струнино  имеют высокий процент износа, который составляет около  87 %.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Канализационное хозяйство в городе Струнино  представляет собой комплекс инженерных  сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку и очистку сточных вод. Сточные воды жилых домов и промышленных предприятий, расположенных в городской черте, через дворовые, внутриквартальные, уличные сети канализации канализационные насосные станции транспортируются на очистные сооружения. Общая протяженность канализационных сетей города Струнино  составляет 27,5 км. В городе имеется  2 канализационные насосные станции. Установленная пропускная способность канализации в сутки  13,5 тыс. куб. м.  Очистные сооружения находятся в плохом состоянии и требуют капитального ремонта или полной реконструкции. По предварительным подсчетам стоимость новых очистных сооружений составляет  311536 тыс. руб. Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет около 90 %.

3.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Протяженность  муниципальных тепловых  сетей  составляет  – 16,5 км.  степень их износа 70 %. В городе 7 котельных.

Основными проблемами теплоснабжения города являются:

- значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования центральных тепловых пунктов.

Мероприятия, направленные на улучшение коммунальной инфраструктуры

города Струнино

С целью повышения устойчивости  и надежности  функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, с одновременным снижением нерациональных затрат, повышения уровня благоустройства города Струнино, необходимо провести ряд мероприятий по модернизации и реконструкции стратегически важных объектов коммунальной инфраструктуры города  Струнино. Мероприятия представлены из разработанных и утвержденных СХЕМ теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения города Струнино Владимирской области приведена в таблице 1.

Таблица №1 – Капитальные вложения в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения

| Наименование объекта улица, округ, район | Всего, тыс. руб. | Реализация программы по годам, тыс. руб. |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |
| БМК №2 (Кирова, 5а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности, экономичности производства тепловой энергии инженерного обеспечение существующих потребителей, поскольку оборудование физически изношено и надежность теплоснабжения крайне низкая |
| БМК №3 (Спорткомплекс) ул. Клубный переулок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| БМК №4 (Якут-Алмаз) ул. Норильская, 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| БМК №5 (ул. Лермонтова, 1а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| БМК №6 (кВ. Дубки, 1а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| БМК №7 (ул. Заречная, 32а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по котельным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых т/с от БМК№2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выдача тепловой энергии от источника комбинированного производства электрической и тепловой энергии. |
| Строительство новых т/с от БМК №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена ветхих и аварийных участков т/с в зоне действия БМК №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тепловые сети являются источником тепловых потерь и на их долю приходится наибольший процент повреждений в системах теплоснабжения , поэтому необходимо в первую очередь направит материальные затраты на восстановление, реконструкцию и замену тепловых сетей. Это позволит сократить утечки теплоносителя и повысить общую экономичность системы теплоснабжения. |
| Замена ветхих и аварийных участков т/с в зоне действия БМК №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена ветхих и аварийных участков т/с в зоне действия БМК №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена ветхих и аварийных участков т/с в зоне действия БМК №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена ветхих и аварийных участков т/с в зоне действия БМК №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Замена ветхих и аварийных участков т/с в зоне действия БМК №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по сетям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения города Струнино Владимирской области приведена в таблице 2.

Таблица №2 – Капитальные вложения в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр, мм | Длина, км | Способ оценки | Стоимость, тыс. руб. | Реализация программы по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Капитальный ремонт кровли и несущих стен водозаборного сооружения по ул. Зеленая |  |  | сметный проект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство системы химводоподготовки на ВЗУ ул. Суворова 5 м3/час, в том числе замена резервуара чистой воды (250 м3) на ВЗУ | - | - | Коммерческое предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство новых водопроводных сетей | - | - | Сметный проект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Создание системы диспетчеризации на ВЗУ | - | - | объекты-аналоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бурение новой резервной скважины на ул. Мичурина, тампонаж законсервированных скважин на ул. Зеленая, ул. Суворова | 320-350 | - | Сметный проект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения города Струнино Владимирской области приведена в таблице 3.

Таблица №3 – Капитальные вложения в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоотведения

| № | Наименование мероприятий | Фин. Потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Реализация программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | по годам, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Реконструкция сетей системы централизованной бытовой канализации протяженностью 1508 м диаметром 100 мм в городе Струнино Владимирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция сетей системы централизованной бытовой канализации протяженностью 7343м диаметром 150 мм в городе Струнино Владимирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция сетей системы централизованной бытовой канализации протяженностью 3971 м диаметром 200 мм в городе Струнино Владимирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкция сетей системы централизованной бытовой канализации протяженностью 7420 м диаметром 250 мм в городе Струнино Владимирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция сетей системы централизованной бытовой канализации протяженностью 70 м диаметром 300 мм в городе Струнино Владимирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Реконструкция сетей системы централизованной бытовой канализации протяженностью 50 м диаметром 450 мм в городе Струнино Владимирской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство на существующей площадке очистных сооружений станции биологической очистки сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство автономной канализации в районе индивидуальной жилой застройки «Курочкин сад» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*объем финансовых средств по всем разделам программы уточняется ежегодно при формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год

Раздел 5. ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Информация о составе индикаторов приводится по форме согласно таблице 4.

Таблица 4. Индикаторы целей муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение в базовом 2018 году | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов коммунального комплекса, на которых проведена модернизация | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Количество объектов коммунального комплекса, на которых проведена модернизация | процентов | 0 | 0 | 0 | 9,1 | 18,2 |

Раздел 6. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 5. Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы

| Источники финансирования | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год, тыс. руб. | 2020 год, тыс. руб. | 2021 год, тыс. руб. | 2022 год, тыс. руб. | Всего за период реализации муниципальной программы 2019-2022 годы |
| Всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники (для сведения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |