| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТРУНИНО АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| --- |
| от 15.04.2019 г. | № 193 |
| Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Струнино» |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 г. №164 «О порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области» (в редакции от 07.06.2018), Уставом муниципального образования город Струнино, постановлением администрации  города Струнино от 26.09.2018 г. № 540а «Об утверждении порядка, разработки, реализации и оценки эффективности программ города Струнино», решением совета народных депутатов города Струнино от 06.12.2018 г. № 56 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Струнино на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов», п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Струнино» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит   размещению на официальном сайте администрации.

Глава местной администрации                                                               О.И.Бояркова

Приложение №1

к Постановлению

администрации г. Струнино

от 15.04.2019  № 193

Муниципальная программа

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального  образования город Струнино»

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Струнино» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| Заказчик Программы | Администрация г. Струнино |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел ЖКХ МУ «УЖН» администрации г. Струнино |
| Разработчик Программы | Отдел ЖКХ МУ «УЖН» администрации г. Струнино |
| Цель Программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества и улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |
| Основные задачи Программы | Задачами программы являются: - повышение качества предоставления коммунальных услуг населению; - повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения. |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | Улучшение технического состояния коммунальной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2022 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | отдел ЖКХ, ОУМИ, архитектуры и строительства МУ «УЖН» администрации г. Струнино |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования город Струнино в 2020-2022 годах составит 132 297,1 тыс. руб., в т. ч. по годам: 2020 год – 7 985,6 тыс. руб.; 2021 год – 43 473,9 тыс. руб.; 2022 год – 80 837,6 тыс. руб. Федеральный бюджет: 0 тыс. руб. Областной бюджет: 119 174,5 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2020 год – 7 188,1 тыс. руб.; 2021 год – 39 094,6 тыс. руб.; 2022 год – 72 891,8 тыс. руб., Бюджет МО город Струнино: 13 122,6 тыс. руб., в т. ч. по годам: 2020 год – 797,5 тыс. руб. 2021 год – 4 379,3 тыс. руб. 2022 год – 7 945,8 тыс. руб. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов разных уровней на соответствующий год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с внедрением энергоресурсосберегающих технологий; - повышение качества и надежности предоставления услуг; - улучшение условий жизнедеятельности человека, снижение воздействия негативных факторов на окружающую среду; - увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры; - снижение удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования; - сокращение утечек из тепловых сетей; - улучшение функционирования социально-значимых объектов. |

Характеристика проблемы и обоснование необходимости

принятия Программы

Теплоснабжение г.Струнино осуществляется как от централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Централизованное теплоснабжение осуществляет ОАО «Струнинский тепло-водоканал» в районах многоэтажной застройки, а также в местах расположения промышленных потребителей тепловой энергии. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной застройки.

В городе Струнино централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, а также промышленные объекты) производится от 7 котельных. На территории города Струнино регулируемым видом деятельности в сфере теплоснабжения занимается одна организация – ОАО «Струнинский тепло-водоканал».

Все котельные города Струнино работают на газе.

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет 16,5 км, в том числе ветхие тепловые сети 4,26 км. Средний диаметр тепловых сетей 113 мм.

Замена магистральных и внутриквартальных трубопроводов выполняется ежегодно, в пределах средств, предусмотренных в тарифе на тепловую энергию. Исходя из срока службы теплосетей (большинство около 30 лет), в настоящее время тепловые сети г.Струнино характеризуются высокой степенью износа, превышающим 70 процентов.

Система водоснабжения г. Струнино по способу доставки и распределения воды является централизованной, а по степени обеспечения подачи воды относится к II категории.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Централизованное водоснабжение г. Струнино осуществляется из подземных источников (артезианских скважин): от группового водозабора на ул. Зеленая, состоящего из 6 рабочих скважин, водозабора на ул. Суворова, состоящего из 2 рабочих скважин и скважины на ул. Мичурина. Вода, поднятая из скважин перекачивается в резервуары и далее станция второго подъема подает воду в распределительную сеть, за исключением скважины на ул. Мичурина: здесь нет резервуаров и вода из скважины подается сразу в сеть с помощью частотного преобразователя. Дополнительную очистку (обезжелезивание, обеззараживание, умягчение) вода из скважин не проходит.  Все элементы системы водоснабжения: скважины, станции второго подъема,  сети водопровода находятся в аренде у  ОАО «Струнинский тепло-водоканал».
          Центральным водоснабжением обеспечено 12000 человек, что составляет 90% жилого фонда г. Струнино.

Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Планово-предупредительный ремонт инженерных сетей и оборудования коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Реализация тепловой энергии большей части населения в многоквартирных и жилых домах осуществляется на основании установленных нормативов потребления коммунальных услуг.

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что существующие в г.Струнино мощности большинства теплоисточников обеспечивают существующих потребителей в необходимом объеме. Однако, имеется ряд факторов риска, негативно влияющих на бесперебойность системы теплоснабжения:

- ветхость существующих сетей (значительная часть тепловых сетей г.Струнино отработала свой ресурс), это приводит к значительному количеству потери тепла. Часть колодцев, камер и опор находятся в аварийном состоянии;

- высокий износ теплоисточников в целом, требующий их модернизации (оборудование большинства котельных изношено и морально устарело);

- дефицит тепловой мощности, который может проявляться только при температурах наружного воздуха в отопительный период значительно ниже средней.

- технологические зоны действия некоторых котельных граничат и могут быть объединены (с выводом из эксплуатации неэффективных котельных).

Принятие программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизация зданий и сооружений социально-значимых объектов.

3. Цели и задачи Программы

Целью программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества и улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Сроки и этапы реализации программы - 2020-2022 годы.

Целевыми показателями решения задачи программы являются:

- снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене;

- сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы программы

| Номер индикатора | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение индикатора (2019 год) | Целевое значение индикатора по годам реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 70 | 60 | 40 | 0 |
| 2 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 90 | 85 | 70 | 40 |
| 3 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 90 | 80 | 70 | 60 |
| 4 | Уровень износа водопроводных сетей | % | 80 | 70 | 60 | 50 |

4. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием сроков исполнения, исполнителей, стоимости по каждому мероприятию на весь период Программы, в том числе по годам, с расшифровкой источника финансирования приведен в паспортах подпрограмм ниже.

5. Механизмы реализации и управления Программой

Реализация Программы будет осуществляться путем финансовой поддержки мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Приоритет будет отдан объектам с более высоким уровнем износа и проектам, направленным на снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов и решение экологических задач.

Администрация г. Струнино Александровского района осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий программы.

Координацию всей работы по реализации Программы осуществляет отдел ЖКХ администрации г. Струнино Александровского района.

6. Ресурсное обеспечение Программы

При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социальная значимость проблемы и реальная возможность ее решения только при значительной бюджетной поддержке.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальным бюджетом муниципального образования город Струнино и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Финансирование Программы предполагается осуществить за счет средств областного бюджета  и бюджета муниципального образования город Струнино.

В 2020-2022 годах финансирование составит  132 297,1 тыс. руб., в т. ч. по годам:

2020 год – 7 985,6 тыс. руб.;

2021 год – 43 473,9 тыс. руб.;

2022 год – 80 837,6 тыс. руб.

Объем средств бюджета муниципального образования город Струнино на финансирование мероприятий на соответствующий год утверждается решением Совета народных депутатов муниципального образования город Струнино. Финансовые средства выделяются на мероприятия, соответствующие целям Программы.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования город Струнино, целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности предоставления услуг;

- улучшение условий жизнедеятельности человека, снижение воздействия негативных факторов на окружающую среду;

- увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры;

- снижение удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

- сокращение утечек из тепловых сетей;

- улучшение функционирования социально-значимых объектов.

В результате реализации Программы будут созданы нормативно-правовые, организационно-управленческие, финансовые и материально-технические условия, которые позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в области социального развития муниципального образования город Струнино, обеспечат определенные положительные сдвиги в решении инженерного обустройства муниципального образования и устойчивое развитие территорий города.

8. Порядок и методика оценки эффективности программы

Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом году оценивается на основании представленных отчетов исходя из степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы и степени соответствия фактических затрат на реализацию этих мероприятий.

Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Ei - степень достижения i - показателя подпрограммы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное программой целевое значение показателя.

Расчет целевых показателей и индикаторов подпрограммы осуществляется в соответствии с формами федерального статистического наблюдения №1-водопровод, №1-канализация, №1-ТЕП.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующий риск, оказывающий влияние на достижение цели и задач подпрограммы:

- недостаточное ресурсное обеспечение подпрограммы за счет внебюджетных средств создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:

- развитие государственно-частного партнерства;

- стимулирование инвестиционной деятельности;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по

оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

Приложение №1 к программе

ПОДПРОГРАММА

«Модернизация объектов теплоснабжения на территории муниципального  образования город Струнино»

1. Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Струнино» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация г. Струнино |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел ЖКХ МУ «УЖН» администрации г. Струнино |
| Разработчик Подпрограммы | Отдел ЖКХ МУ «УЖН» администрации г. Струнино |
| Цель Подпрограммы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества и улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |
| Основные задачи Подпрограммы | Задачами программы являются: - повышение качества предоставления коммунальной услуги отопления и горячего водоснабжения населению; - повышение надежности функционирования системы отопления и горячего водоснабжения населения. |
| Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы | Улучшение технического состояния коммунальной инфраструктуры: - снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене - сокращение износа систем отопления и горячего водоснабжения |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Исполнители основных мероприятий Подпрограммы | отдел ЖКХ, ОУМИ, архитектуры и строительства МУ «УЖН» администрации г. Струнино |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы составит – 118 455,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 5 649,0 тыс. рублей; 2021 год – 38 870,4 тыс. рублей; 2022 год – 73 936,5 тыс. рублей; Федеральный бюджет: 0 тыс. руб. Областной бюджет: 106 716,2 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2020 год – 5084,1 тыс. руб.; 2021 год – 34 951,3 тыс. руб.; 2022 год – 66 680,8 тыс. руб., Бюджет МО город Струнино: 11 739,7 тыс. руб., в т. ч. по годам: 2020 год – 564,9 тыс. руб. 2021 год – 3919,1 тыс. руб. 2022 год – 7255,7 тыс. руб. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов разных уровней на соответствующий год. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - модернизация объектов теплоснабжения с внедрением энергоресурсосберегающих технологий; - повышение качества и надежности предоставления услуг; - улучшение условий жизнедеятельности человека, снижение воздействия негативных факторов на окружающую среду; - увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры; - снижение удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования; - сокращение утечек из тепловых сетей; - улучшение функционирования социально-значимых объектов. |

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

принятия Подпрограммы

Теплоснабжение г.Струнино осуществляется как от централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Централизованное теплоснабжение осуществляет ОАО «Струнинский тепло-водоканал» в районах многоэтажной застройки, а также в местах расположения промышленных потребителей тепловой энергии. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной застройки.

В городе Струнино централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, а также промышленные объекты) производится от 7 котельных. На территории города Струнино регулируемым видом деятельности в сфере теплоснабжения занимается одна организация – ОАО «Струнинский тепло-водоканал».

Все котельные города Струнино работают на газе.

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет 16,5 км, в том числе ветхие тепловые сети 4,26 км. Средний диаметр тепловых сетей 113 мм.

Замена магистральных и внутриквартальных трубопроводов выполняется ежегодно, в пределах средств, предусмотренных в тарифе на тепловую энергию. Исходя из срока службы теплосетей (большинство около 30 лет), в настоящее время тепловые сети г.Струнино характеризуются высокой степенью износа, превышающим 70 процентов.

Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Планово-предупредительный ремонт инженерных сетей и оборудования коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Реализация тепловой энергии большей части населения в многоквартирных и жилых домах осуществляется на основании установленных нормативов потребления коммунальных услуг.

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что существующие в г.Струнино мощности большинства теплоисточников обеспечивают существующих потребителей в необходимом объеме. Однако, имеется ряд факторов риска, негативно влияющих на бесперебойность системы теплоснабжения:

- ветхость существующих сетей (значительная часть тепловых сетей г.Струнино отработала свой ресурс), это приводит к значительному количеству потери тепла. Часть колодцев, камер и опор находятся в аварийном состоянии;

- высокий износ теплоисточников в целом, требующий их модернизации (оборудование большинства котельных изношено и морально устарело);

- дефицит тепловой мощности, который может проявляться только при температурах наружного воздуха в отопительный период значительно ниже средней.

- технологические зоны действия некоторых котельных граничат и могут быть объединены (с выводом из эксплуатации неэффективных котельных).

Принятие программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизация зданий и сооружений социально-значимых объектов.

3. Цели и задачи Подпрограммы

Целью программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества и улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Сроки и этапы реализации программы – 2020-2022 годы.

Целевыми показателями решения задачи программы являются:

- снижение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене;

- сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы Подпрограммы

| Номер индикатора | Наименование целевого индикатора | Едини-ца измерения | Базовое (начальное) значение индикатора (2019 год) | Целевое значение индикатора по годам реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 70 | 60 | 40 | 0 |
| 2 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 90 | 85 | 70 | 40 |

4. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием сроков исполнения, исполнителей, стоимости по каждому мероприятию на весь период Подпрограммы, в том числе по годам, с расшифровкой источника финансирования приведен в таблице.

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджет | Финансирование, тыс. руб. | Исполнители | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.1. | - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 16-пл. Кирова, 10 диам. 108 длиной 40 м; - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ГВС ТК 16 – пл. Кирова, 10 диаметром 76 длиной 40 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению |
|  |  | ОБ |  | 1058,4 |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 117,6 |  |  |  |
| 1.2. | - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления котельная – ТК 13 диаметром 219 длиной 53 м; - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ГВС котельная – ТК 13 диаметром 76 длиной 53 м; | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению |
|  |  | ОБ |  | 2470,86 |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 274,54 |  |  |  |
| 1.3 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 13 – ТК 14 диаметром 219 длиной 98 м | ФБ |  |  |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |
|  |  | ОБ |  | 3457,4 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 384,16 |  |  |  |  |
| 1.4 | - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 13 – ТК 9 диаметром 219 длиной 16 м и диаметром 159 длиной 53 м; - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ГВС ТК 13 – ТК 9 диам. 76 длиной 70 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 2627,1 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 291,9 |  |  |  |
| 1.5 | - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления от котельной пл. Кирова – ул. Дзержинского,7 диаметром 159 длиной 160 м; - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ГВС от котельной пл. Кирова – ул. Дзержинского,7 диаметром 108 длиной 110 м; | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению |  |
|  |  | ОБ |  | 5493,6 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 610,4 |  |  |  |  |
| 1.6 | - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ул.Дзержинского, 9 – ул. Дзержинского,11 диам. 108 длиной 135 м; -реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ГВС ул. Дзержинского, 9– ул. Дзержинского, 11 диам. 108 длиной 135 м; | ФБ | 0 |  |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению |  |
|  |  | ОБ | 3572,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 396,9 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | - реконструкция двухтрубной тепловой сети ГВС котельная –ТК 16 диам.108 длиной 77 м; - реконструкция двухтрубной тепловой сети отопления котельная – ТК 16 диам. 108 длиной 77 м; | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению |  |
|  |  | ОБ |  | 2328,48 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 258,72 |  |  |  |  |
| 1.8 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 4 – ул. Заречная, 4 диаметром 50 длиной 7 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  | 74,97 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 8,33 |  |  |  |  |
| 1.9 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ввод пл. Кирова, 5 диаметром 76 длиной 6 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  | 68,04 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 7,56 |  |  |  |  |
| 1.10 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК 16 – ввод пл. Кирова, 4 диаметром 50 длиной 7 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 74,97 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 8,33 |  |  |  |
| 1.11 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления и ввод пл. Кирова, 3 диаметром 50 длиной 28 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 299,88 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 33,32 |  |  |  |
| 1.12 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ввод пл. Кирова, 6 диаметром 76 длиной 4 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 45,36 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 5,04 |  |  |  |
| 1.13 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 9 – ТК 10 диаметром 114 длиной 38 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  | 574,56 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 63,84 |  |  |  |  |
| 1.14 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 10 – ул. Заречная, 1а диаметром 76 длиной 45 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  | 510,3 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 56,7 |  |  |  |  |
| 1.15 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 10 – ТК 11 диам. 108 длиной 100 м | ФБ | 0 |  |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ | 1512,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 168,0 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 11 – ТК 12 диаметром 76 длиной 31 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  | 351,54 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 39,06 |  |  |  |  |
| 1.17 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 12 – пер. Шувалова, 1 диаметром 50 длиной 24 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 257,04 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 28,56 |  |  |  |
| 1.18 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 12 – пер. Шувалова, 3 диаметром 50 длиной 24 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 257,04 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 28,56 |  |  |  |
| 1.19 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 11 – ул. Лермонтова, 7 диаметром 50 длиной 4 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 257,04 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 28,56 |  |  |  |
| 1.20 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 11 – ул. Лермонтова, 9 диаметром 50 длиной 4 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 257,04 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 28,56 |  |  |  |
| 1.21 | реконструкция участка двухтрубной сети отопления ТК 7 – ТК 8 диаметром 50 длиной 40 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 428,4 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 47,6 |  |  |  |
| 1.22 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 13 – ТК 14 диаметром 159 длиной 86 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  | 2058,9 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 228,7 |  |  |  |  |
| 1.23 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 14 – пл. Кирова, 8 диаметром 159 длиной 55 м и диаметром 114 длиной 69 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  | 2360,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 262,22 |  |  |  |  |
| 1.24 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ввод пл. Кирова, 8 диаметром 76 длиной 4 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 45,36 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 5,04 |  |  |  |
| 1.25 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ввод пл. Кирова, 9 диам. 76 длиной 120 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 1360,8 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 151,2 |  |  |  |
| 1.26 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 9 – ТК 7 диам. 108 длиной 150 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  | 2268,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 252,0 |  |  |  |  |
| 1.27 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 14 – кв. Дубки, 18 диаметром 159 длиной 300 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 7182,0 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 798,0 |  |  |  |
| 1.28 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления от котельной Кирова до ул. Заречная, 8 диам. 159 длиной 150 м | ФБ |  |  |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 3591,0 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 399,0 |  |  |  |
| 1.29 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ГВС от котельной Кирова до ул. Заречная, 8 диам. 108 длиной 200 м | ФБ |  |  |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 3024,0 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 336,0 |  |  |  |
|  | Итого по котельной Кирова: | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 5084,1 | 23075,1 | 19707 |  |  |  |
|  |  | МБ | 564,9 | 2563,83 | 2189,7 |  |  |  |
| 1.30 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления котельная – ТК 5 диам. 219 длиной 51 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  | 1799,28 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 199,92 |  |  |  |  |
| 1.31 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 5 - ул. Заречная, 32 диаметром 76 длиной 8 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  | 90,72 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 10,08 |  |  |  |  |
| 1.32 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 6 - ул. Заречная, 34 диаметром 50 длиной 7,5 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  | 85,68 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 9,52 |  |  |  |  |
| 1.33 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 7 - ул. Заречная, 36 диаметром 50 длиной 7,5 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  | 85,68 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 9,52 |  |  |  |  |
| 1.34 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 7 – Заречная, 38 диам. 76 длиной 34 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  | 385,56 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 42,84 |  |  |  |  |
| 1.35 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 7 – ТК 8 диаметром 108 длиной 71 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  | 1073,52 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 119,28 |  |  |  |  |
| 1.36 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 8 - ул. Заречная, 42 диаметром 76 длиной 31 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  | 351,54 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 39,06 |  |  |  |  |
| 1.37 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 8 – ТК 9 диаметром 89 длиной 25 м и диам. 89 длиной 16 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 542,43 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 60,27 |  |  |  |
| 1.38 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 9 - ул. Заречная, 46 диаметром 89 длиной 16 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 211,68 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 23,52 |  |  |  |
| 1.39 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления от котельной до ТК 9 диаметром 108 длиной 100 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 1512,0 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 168,0 |  |  |  |
| 1.40 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 1* - ул. Дзержинского, 38 диам. 108 длиной 200 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 3324,0 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 336,0 |  |  |  |
| 1.41 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ввод ул. Заречная, 48 диаметром 57 длиной 26 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 278,46 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 30,94 |  |  |  |
| 1.42 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 1 – ТК 2 диаметром 159 длиной 40 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 957,6 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 106,40 |  |  |  |
| 1.43 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ввод муз. школа диаметром 50 длиной 19 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 203,49 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 22,61 |  |  |  |
| 1.44 | -реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК4-ул. Дзержинского, 1а, диаметром 108 длиной 15 м - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ГВС ТК4-ул.Дзержинского 1а, диам. 108 длиной 15м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 453,6 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 50,40 |  |  |  |
| 1.45 | - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК4-ул.Дзержинского 5, диаметром 108 длиной 55 м - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ГВС ТК4-ул.Дзержинского 5, диам. 108 длиной 55 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 1663,2 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 184,80 |  |  |  |
| 1.46 | -реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК4-ул. Дзержинского,3 диам. 108 длиной 20 м. - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ГВС ТК4-ул.Дзержинского,3 диаметром 108 длиной 20 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 604,8 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 67,20 |  |  |  |
| 1.47 | - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления пер.Чкалова 1-аптека диам. 89 длиной 1,8 м -- реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ГВС пер.Чкалова 1-аптека, диаметром 89длиной 1,8 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 52,92 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 5,88 |  |  |  |
| 1.48 | - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ТК 3-ТК 4, диаметром 159 длиной 81 м - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ГВС ТК 3-ТК 4 диаметром 108 длиной 81 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 3163,86 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 351,54 |  |  |  |
| 1.49 | - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления от котельной до ТК1,диам. 159 длиной 135 м - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ГВС от котельной до ТК1, диаметром 57 длиной 135 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению |  |
|  |  | ОБ |  | 4677,75 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 519,75 |  |  |  |  |
| 1.50 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления от ТК1 до ул. Дзержинского д.32, диаметром 108 длиной 30м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  | 453,6 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 50,4 |  |  |  |  |
| 1.51 | - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления от ТК4 до ул. Чкалова д.1, диаметром 108 длиной 95м - реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ГВС от ТК4 до ул. Чкалова д.1, диам. 108 длиной 95м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и горячему водоснабжению |  |
|  |  | ОБ |  | 2872,8 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 319,2 |  |  |  |  |
| 1.52 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети отопления ввод в д/с №35, диаметром 108 длиной 30м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 453,6 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 50,4 |  |  |  |
| 1.53 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ГВС ТК1 ввод в д/с №35, диаметром 57 длиной 30м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению и ГВС |  |
|  |  | ОБ |  | 321,3 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 35,7 |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной ул. Заречная | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 11876,2 | 13421,6 |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 1355,27 | 1458,0 |  |  |  |
| 1.54 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети от котельной доТК1, диаметром 133 длиной 201м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 4811,9 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 534,66 |  |  |  |
| 1.55 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК1- школа №12, диаметром 133 длиной 40м и диаметром 108 длиной 51 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 1728,7 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 192,08 |  |  |  |
| 1.56 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК1- ул. Шувалова 14 , диаметром 108 длиной 130м и диаметром 50 длиной 111 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 3154,4 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 350,5 |  |  |  |
| 1.57 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети Сеть 2 , диаметром 159 длиной 6м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 143,64 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 15,96 |  |  |  |
| 1.58 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК2-ТК3, диаметром 108 длиной 51м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 771,12 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 85,68 |  |  |  |
| 1.60 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК3-ТК4, диаметром 108 длиной 24м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 362,88 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 40,32 |  |  |  |
| 1.61 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ввод ул. Шувалова д.11, диаметром 50 длиной 12м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 128,52 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 14,28 |  |  |  |
| 1.62 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК4-ТК5, диаметром 108 длиной 27м и диаметром 89 длиной 32 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 831,6 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 92,40 |  |  |  |
| 1.63 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ввод ул. Шувалова д.13, диаметром 50 длиной 12м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 128,52 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 14,28 |  |  |  |
| 1.64 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК1-ТК6, диаметром 159 длиной 54м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 1292,8 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 143,64 |  |  |  |
| 1.65 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК6- ввод ул. Фролова д.3а, диаметром 50 длиной 16м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 171,36 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 19,04 |  |  |  |
| 1.66 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК6-ТК7, диаметром 159 длиной 20 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 478,8 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 53,2 |  |  |  |
| 1.67 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК7-ТК8, диаметром 133 длиной 20 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 478,8 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 53,2 |  |  |  |
| 1.68 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК1-Сеть 3, диаметром 108 длиной 27м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 408,24 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 45,36 |  |  |  |
| 1.69 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК1-ТК2, диаметром 108 длиной 32 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 483,84 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 53,76 |  |  |  |
| 1.70 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК2- ул.Шувалова д.7диам. 50 длиной 8 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 85,68 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 9,52 |  |  |  |
| 1.71 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК2-ТК3, диаметром 76 длиной 25 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 283,5 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 31,5 |  |  |  |
| 1.72 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК3-ТК4 ул. Шувалова д.9, диаметром 50 длиной 25 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 267,75 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 29,75 |  |  |  |
| 1.73 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК3 ул. Шувалова д.8, диаметром 50 длиной 6 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 64,26 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 7,14 |  |  |  |
| 1.74 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК1 ул. Шувалова д.12, диаметром 108 длиной 46 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 695,52 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 77,28 |  |  |  |
| 1.75 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК8-ТК11, диаметром 159 длиной 110 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 2633,4 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 292,6 |  |  |  |
| 1.76 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК11- ТК12, диаметром 108 длиной 8 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 1201,0 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 13,44 |  |  |  |
| 1.77 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК11- ТК13, диаметром 89 длиной 40 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 529,2 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 58,8 |  |  |  |
| 1.78 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК13 ввод в дом Шувалова 17 и Шувалова 19, диаметром 76 длиной 27 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 306,2 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 34,02 |  |  |  |
| 1.79 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК11- ТК22 диаметром 108 длиной 73 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 1134,0 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 126,0 |  |  |  |
| 1.80 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК22- ТК21 диаметром 108 длиной м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.81 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК22-ул. Фролова д.2 диаметром 76 длиной 6 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 68,04 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 7,56 |  |  |  |
| 1.82 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК21-ул. Шувалова д.3 диаметром 57 длиной 6 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 64,26 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 7,14 |  |  |  |
| 1.83 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК21- ТК19, диаметром 76 длиной 17 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 192,78 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 21,42 |  |  |  |
| 1.84 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК19- ТК20, диаметром 57 длиной 4 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 42,94 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 4,76 |  |  |  |
| 1.85 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети 2 ввода ул. Шувалова д.2, диаметром 57 длиной 10 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 107,1 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 11,9 |  |  |  |
| 1.86 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК17- ТК18, диаметром 76 длиной 95 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 1077,3 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 119,7 |  |  |  |
| 1.87 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК17- ТК16, диаметром 76 длиной 32 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 362,88 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 40,32 |  |  |  |
| 1.88 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК16- ТК15, диаметром 76 длиной 30 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 340,2 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 37,8 |  |  |  |
| 1.89 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК15- ул. Заречная д.15, диаметром 57 длиной 6 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 610,47 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 67,83 |  |  |  |
| 1.90 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК16- ул. Воронина д.3, диаметром 57 длиной 6 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 64,26 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 7,14 |  |  |  |
| 1.91 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК18- ул. Шувалова д.1, диаметром 57 длиной 4 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 42,84 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 4,76 |  |  |  |
| 1.92 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ввод ул. Воронина д.5, диаметром 57 длиной 6 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 64,26 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 7,14 |  |  |  |
| 1.93 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК 12-ТК17, диаметром 114 длиной 100 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 1512,0 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 168,0 |  |  |  |
| 1.94 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК 8-ТК9, диаметром 76 длиной 90 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 1020,6 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 113,4 |  |  |  |
| 1.95 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ввод ул. Фролова д.9, диаметром 57 длиной 12м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 128,52 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 14,28 |  |  |  |
| 1.96 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ввод ул. Фролова д.5, диаметром 57 длиной 12 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 128,52 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 14,28 |  |  |  |
| 1.97 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ввод ул. Заречная д.21 диаметром 57 длиной 12 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 128,52 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 14,28 |  |  |  |
| 1.98 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК9-ул. Заречная д.23 диаметром 57 длиной 35 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 374,85 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 41,65 |  |  |  |
| 1.99 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК9-ул. Заречная д.23 диаметром 57 длиной 35 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 374,85 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 41,65 |  |  |  |
| 2.00 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК7-ТК10 диаметром 108 длиной 35 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 529,2 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 58,80 |  |  |  |
| 2.01 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК10- ул. Шувалова д.1а диаметром 89 длиной 63 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 833,5 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 92,6 |  |  |  |
| 2.02 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ул. Шувалова д.1а-ул.Шувалова д.3а диаметром 57 длиной 61 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 653,31 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 72,60 |  |  |  |
| 2.03 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ввод ул. Шувалова д.1а диаметром 57 длиной 12 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 128,52 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 14,28 |  |  |  |
| 2.04 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ввод ул. Фролова д.3 диаметром 57 длиной 12 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 128,52 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 14,28 |  |  |  |
| 2.05 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ввод ул. Шувалова д.4 диаметром 57 длиной 12 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 128,52 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 14,28 |  |  |  |
| 2.06 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ТК10 ул. Шувалова д.5,6 диаметром 57 длиной 70 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 749,7 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 83,30 |  |  |  |
| 2.07 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети 2 ветвь 1 ТК1-ТК2 диаметром 108 длиной 50 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 756,0 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 84,0 |  |  |  |
| 2.08 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети 3 ввод ул. Шувалова д.10 диаметром 57 длиной 22 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 235,62 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 26,18 |  |  |  |
| 2.09 | реконструкция участка двухтрубной тепловой сети ввод ул. Фролова д.3 диаметром 57 длиной 12 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа тепловых сетей, улучшение качества предоставляемой услуги по отоплению |  |
|  |  | ОБ |  |  | 128,52 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 14,28 |  |  |  |
|  | Итого по котельной ул.Шувалова | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 33552,2 |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 3608,02 |  |  |  |
| Итого по разделу: | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ОБ | 5084,1 | 34951,3 | 66680,8 |  |  |
|  | МБ | 564,9 | 3919,1 | 7255,7 |  |  |

*Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов разных уровней на соответствующий год.

5. Механизмы реализации и управления Подпрограммой

Реализация Программы будет осуществляться путем финансовой поддержки мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Приоритет будет отдан объектам с более высоким уровнем износа и проектам, направленным на снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов и решение экологических задач.

Администрация г. Струнино Александровского района осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий программы.

Координацию всей работы по реализации Программы осуществляет отдел ЖКХ администрации г. Струнино Александровского района.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социальная значимость проблемы и реальная возможность ее решения только при значительной бюджетной поддержке.

Объем и структура бюджетного финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальным бюджетом муниципального образования город Струнино и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Финансирование Подпрограммы предполагается осуществить за счет средств областного бюджета в размере 106 716,2 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2020 год – 5084,1 тыс. руб.;

2021 год – 34 951,3 тыс. руб.;

2022 год – 66 680,8 тыс. руб.,

а также бюджета муниципального образования город Струнино  в размере 11 739,7 тыс. руб., в т. ч. по годам:

2020 год – 564,9 тыс. руб.

2021 год – 3919,1 тыс. руб.

2022 год – 7255,7 тыс. руб.

Объем средств бюджета муниципального образования город Струнино на финансирование мероприятий на соответствующий год утверждается решением Совета народных депутатов муниципального образования город Струнино. Финансовые средства выделяются на мероприятия, соответствующие целям Программы.

7. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования город Струнино, целей Подпрограммы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности предоставления услуг;

- улучшение условий жизнедеятельности человека, снижение воздействия негативных факторов на окружающую среду;

- увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры;

- снижение удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

- сокращение утечек из тепловых сетей;

- улучшение функционирования социально-значимых объектов.

В результате реализации Программы будут созданы нормативно-правовые, организационно-управленческие, финансовые и материально-технические условия, которые позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в области социального развития муниципального образования город Струнино, обеспечат определенные положительные сдвиги в решении инженерного обустройства муниципального образования и устойчивое развитие территорий города.

8. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом году оценивается на основании представленных отчетов исходя из степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы и степени соответствия фактических затрат на реализацию этих мероприятий.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Ei – степень достижения i – показателя подпрограммы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

Tni – установленное программой целевое значение показателя.

Расчет целевых показателей и индикаторов подпрограммы осуществляется в соответствии с формами федерального статистического наблюдения №1-водопровод, №1-канализация, №1-ТЕП.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующий риск, оказывающий влияние на достижение цели и задач подпрограммы:

- недостаточное ресурсное обеспечение подпрограммы за счет внебюджетных средств создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:

- развитие государственно-частного партнерства;

- стимулирование инвестиционной деятельности;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по

оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

Приложение № 2 к программе

Муниципальная подпрограмма «Модернизация систем водоснабжения муниципального образования г. Струнино»

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Модернизация систем водоснабжения муниципального образования город Струнино» |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Администрация г. Струнино |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление жизнеобеспечения населения» |
| Участники подпрограммы | ОАО "Струнинский тепло-водоканал» (ОАО «СТВК») |
| Цели подпрограммы | Приведение систем водоснабжения г. Струнино в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города |
| Задачи подпрограммы | - повышение надежности функционирования систем водоснабжения населения; - предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем водоснабжения населения; - создание условий для нормативной замены или модернизации ветхих инженерных сетей водоснабжения; - снижение потерь воды в водопроводных сетях; - привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления услуги водоснабжения населению. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - снижение процента износа систем водоснабжения; - снижение доли уличной водопроводной, нуждающейся в реконструкции; - снижение аварийности на сетях водоснабжения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам и источникам | Общий объем финансирования подпрограммы составит – 13 841,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 2 336,6 тыс. рублей; 2021 год – 4 603,5 тыс. рублей; 2022 год – 6 901,1 тыс. рублей; Источниками финансирования подпрограммы являются: федеральный бюджет – 0 тыс.руб. Областной бюджет: 12 458,3 тыс.руб., в том числе по годам: 2020 год – 2104,0 тыс. руб.; 2021 год – 4143,3 тыс. руб.; 2022 год – 6211,0 тыс. руб. Местный бюджет: 1 382,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 232,6 тыс. руб.; 2021 год – 460,2 тыс. руб.; 2022 год – 690,1 тыс. руб. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов разных уровней на соответствующий год. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы к 2023 году позволит достигнуть следующих результатов: - снижение процента износа систем водоснабжения; - снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в реконструкции; - снижение аварийности на сетях водоснабжения. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы осуществляет администрация города Струнино. |

## . Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы.

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения г.Струнино.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- подача ее к местам обработки и очистки при необходимости;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Система водоснабжения г. Струнино по способу доставки и распределения воды является централизованной, а по степени обеспечения подачи воды относится к II категории.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Централизованное водоснабжение г. Струнино осуществляется из подземных источников (артезианских скважин): от группового водозабора на ул. Зеленая, состоящего из 6 рабочих скважин, водозабора на ул. Суворова, состоящего из 2 рабочих скважин и скважины на ул. Мичурина. Вода, поднятая из скважин перекачивается в резервуары и далее станция второго подъема подает воду в распределительную сеть, за исключением скважины на ул. Мичурина: здесь нет резервуаров и вода из скважины подается сразу в сеть с помощью частотного преобразователя. Дополнительную очистку (обезжелезивание, обеззараживание, умягчение) вода из скважин не проходит.  Все элементы системы водоснабжения: скважины, станции второго подъема,  сети водопровода находятся в аренде у  ОАО «Струнинский тепло-водоканал».
     Центральным водоснабжением обеспечено 12000 человек , что составляет 90% жилого фонда.

## 2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной подпрограммы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты муниципальной

подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, установленными на федеральном уровне: Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р; распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года N 1493-р "Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион России" и Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 N 10.

Запланированные мероприятия по восстановлению основных фондов инженерной инфраструктуры полностью отвечают основной цели развития жилищно-коммунального комплекса Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года - бесперебойное обеспечение населения и организаций области качественными услугами по водоснабжению и направлены на реализацию плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи подпрограммы:

- повышение надежности функционирования систем водоснабжения населения;

- предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем водоснабжения населения;

- создание условий для нормативной замены ветхих инженерных сетей водоснабжения;

- снижение потерь воды в водопроводных сетях;

- привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления услуги водоснабжения населению.

Целевыми индикаторами достижения целей и решения задач программы являются:

- снижение процента износа систем водоснабжения;

- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в реконструкции;

- снижение аварийности на сетях водоснабжения.

Сведения об индикаторах и показателях программы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

Реализация подрограммы будет осуществляться с 2020 по 2022 годы.

## 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной подпрограммы.

Муниципальная подпрограмма предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по повышению надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращению ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- мероприятия по снижению издержек на производство коммунальных услуг;

- создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры.

## 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетов разного уровня, внебюджетные средства.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

В качестве источников внебюджетных средств для реализации подрограммы в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусматриваются средства, полученные в результате установления инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоотведения и транспортировки сточных вод, также собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию коммунальных инженерных систем, сэкономленные в результате повышения эффективности производства, плата за подключение к сетям, заемные средства.

Кроме этого, мероприятия должны содержать выполнение требований, установленных статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", закупку оборудования, материалов и услуг, использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Исполнители подпрограммы ежеквартально представляют в администрацию г. Струнино информацию о ходе выполнения подпрограммных мероприятий.

## 5. Прогноз конечных результатов реализации

муниципальной подпрограммы.

В результате реализации муниципальной подпрограммы планируется:

- снижение процента износа систем водоснабжения;

- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в реконструкции;

- снижение аварийности на сетях водоснабжения.

## 6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной

подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов и определяется по формуле:

где:

n - количество целевых показателей и индикаторов;

Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора;

Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.

Расчет целевых показателей и индикаторов подпрограммы осуществляется в соответствии с формами федерального статистического наблюдения N 1-водопровод. Реализация Программы позволит:

- снизить процента износа систем водоснабжения (ежегодно на 0,5%);

- снизить доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в реконструкции (ежегодно на 1,0%);

- снизить аварийность на сетях водоснабжения (ежегодно на 1,5%).

## 7. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы

и описание мер управления рисками реализации

муниципальной подпрограммы.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задачи государственной подпрограммы:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения г. Струнино;

- недостаточный уровень бюджетного финансирования. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском;

- недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:

- развитие государственно-частного партнерства;

- стимулирование инвестиционной деятельности;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

| Целевые показатели | Ед. изм. | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| водоснабжение |
| Снижение процента износа систем водоснабжения | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в реконструкции | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Снижение аварийности на сетях водоснабжения | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной подпрограммы

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджет | Финансирование, тыс. руб. | Исполнители | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.1. | Тампонаж законсервированной скважины на водозаборе ул. Суворова | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ |  | 321,4 |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 35,7 |  |  |  |
| 1.2 | Установка частотного преобразователя на станцию второго подъема на ул. Зеленая (37 кВт) | ФБ | 0 |  |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ | 126,5 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 14,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Установка частотного преобразователя на станцию второго подъема на ул.Суворова (37 кВт) | ФБ | 0 |  |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ | 126,5 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 14,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Замена насоса К290/30 (290м3, 40 кВт) на насос К 160/30 (160 м3, 18 кВт) | ФБ | 0 |  |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ | 47,7 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 5,3 |  |  |  |  |
| 1.5 | Замена водопровода на ул. Ленина протяженностью 175 п.м. диаметром 63 мм | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ |  |  | 275,6 |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 30,6 |  |  |
| 1.6 | Замена водопровода на ул. новая протяженностью 225 п.м. диаметром 63 мм | ФБ | 0 |  |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ | 264,5 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 29,4 |  |  |  |  |
| 1.7 | Замена водопровода на территории комбината ул. Суворова, д.5 протяженностью 140 п.м. диаметром 100 мм | ФБ | 0 |  |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ | 80,8 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 8,9 |  |  |  |  |
| 1.8 | Замена водопровода на территории комбината от красильной фабрики до КНС протяженностью 100 п.м. диаметром 160 мм | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ |  | 123,0 |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 13,6 |  |  |  |
| 1.9 | замена водопровода от пл. Кирова, д.9 до КНС-1 протяженностью 160 п.м. диаметром 150 мм | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ |  | 177,5 |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 19,7 |  |  |  |
| 1.10 | Замена водопровода от ул. Суворова до пожарной части протяженностью 110 п.м. диаметром 110 мм | ФБ | 0 |  |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ | 93,25 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 10,4 |  |  |  |  |
| 1.11 | Замена водопровода от Ленинский пос., 1 до Ленинский пос., 2 протяженностью 420 п.м. диаметром 110 мм | ФБ | 0 |  |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ | 306,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 34,0 |  |  |  |  |
| 1.12 | Замена водопровода от ул. Заречная, 10 до ул. Заречная, 22 протяженностью 310 п.м. диаметром 160 мм | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ |  | 409,1 |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 45,5 |  |  |  |
| 1.13 | Замена водопровода от ул. Заречная, 15 до ул. Шувалова, 1 протяженностью 175 п.м. диаметром 110 мм | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ |  | 155,1 |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 17,2 |  |  |  |
| 1.14 | Замена водопровода от ул. Заречная, 19 до ул. Шувалова, 3 протяженностью 205 п.м. диаметром 110 мм | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ |  | 118,5 |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 13,2 |  |  |  |
| 1.15 | Замена водопровода от ул. Заречная, 22 до ул. Заречная, 15 (с ремонтом асфальта) протяженностью 50 п.м. диаметром 110 мм | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ |  | 145,6 |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 16,2 |  |  |  |
| 1.16 | Замена водопровода от ул. Заречная, 30 до ул. Заречная, 19 (с ремонтом асфальта) протяженностью 40 п.м. диаметром 110 мм | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ |  | 150,75 |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 16,75 |  |  |  |
| 1.17 | Прокладка водопровода на очистные сооружения протяженностью 683 п.м диаметром 32 мм | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ |  |  | 229,0 |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 25,5 |  |  |
| 1.18 | Замена водопровода от водозабора на ул. Зеленая до ул. Лермонтова, 15 протяженностью 1100 п.м диаметром 200 мм (диаметр 108 мм сталь на диаметр 200 мм ПЭ) | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ |  |  | 1125,4 |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 125,0 |  |  |
| 1.19 | Замена водопровода на ул. ПМК протяженностью 350 п.м диаметром 20 мм | ФБ | 0 |  |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ | 330,3 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 36,6 |  |  |  |  |
| 1.20 | Капитальный ремонт водозабора на ул. Зеленая | ФБ | 0 |  |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ | 728,4 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 81,0 |  |  |  |  |
| 1.21 | Бурение скважины на ул. Мичурина 230 м | ФБ |  | 0 |  | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ |  | 2542,3 |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 282,5 |  |  |  |
| 1.22 | Бурение скважины на ул. Суворова 230 м | ФБ |  |  | 0 | отдел ЖКХ МУ «УЖН» | Снижение уровня износа водопроводных сетей, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению |
|  |  | ОБ |  |  | 4581,0 |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 509,0 |  |  |
|  | Итого по годам: | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 2104,0 | 4143,25 | 6211,0 |  |  |
|  |  | МБ | 232,6 | 460,25 | 690,1 |  |  |
|  | Всего: |  | 2336,6 | 4603,5 | 6901,1 |  |  |

*Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов разных уровней на соответствующий год.